预算系统集成开发实施服务项目议标文件

第一章 议标方案

一、项目名称：预算系统集成开发实施服务项目

二、项目地址：内蒙古鄂尔多斯市蒙泰集团总部

三、承包方式：采用固定总价

四、项目价款

价格为实施完成本项目所有内容及全过程中，所发生的各项费用之和。包括但不限于：人工费，管理费，设计费、开发费、实施费，协调费，利润，税金，风险费用等政策性文件规定的所有费用以及承包方在完成本项目过程中可能发生的其它各种费用等。

五、项目款支付方式：

甲乙双方签署合同并正式生效后，甲方30日内支付合同总价的30%作为预付款，乙方完成需求设计、调试、配置、开发、测试、部署、上线运行，乙方提供合同全额的增值税发票，甲方30日内支付合同总价的30%作为上线款，上线运行期过后，甲方对项目进行最终验收后，乙方提供合同全额的增值税发票，甲方30日内支付合同总价的30%作为验收款，剩余10%合同款为质保金，自甲乙双方正式验收签字之日开始，系统连续6个月使用无问题，甲方30日内一次性支付。	每次付款提供收据和相关的资料。

上线运行期后，如之前签订过关联项目的《运维协议》则按原项目《运维协议》内容和周期执行，本合同不再单独签订《运维协议》。

六、业绩要求：

投标方具有近3年至少5项相关项目实施业绩，且至少3项1年以上投运业绩。

七、投标资质要求：

1、在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）注册的独立法人或其他组织，并具备为本项目提供检验服务的能力。

2、投标企业应具有独立法人资格且为增值税一般纳税人。

3、投标企业具有良好的商业信誉，未被“国家企业信用信息公示系统”列入严重违法失信企业名单，提供网页截图。

4、没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态;经营状况良好。

5、近三年内不存在骗取中标、严重违约及因自身的原因而使任何合同被解除的情形。

6、资质要求：具有软件/高新科技企业认证、软著证书、专利、CMMI证书、安全认证等IT软件企业相关证书。

7、提供投标文件，至少包含上述内容及公司法人授权委托文件、单位资质、业绩合同、报价、实施方案等。

8、投标方应能够开具符合本项目的增值税专用发票。

9、本项目不接受联合体投标。

八、工期：2025年10月20日进场、2025年11月底开发完成，和SAP ERP进行SIT系统联调。

九、议标日期：2025年 10月13日 15:00

十、议标地点：线上会议招标，议标前一天由招标方联系人发送会议链接至投标方。

十一、投标方式：投标文件制作完成后加密发送到MTZYB1@mengtaigroup.com，邮件中要体现投标项目、投标单位、联系人及联系方式。

第二章 议标要求

第一节 项目概况及总体要求

一、项目概况

内蒙古蒙泰集团数据指标管理采用上海数聚软件系统股份有限公司的数据平台，目前正在运行中；现集团正在实施ERP（SAP S/4HANA PCE）项目，计划2026年2月1日正式上线，根据ERP项目业务流程现需要对接数据平台，涉及到在数据平台中新增预算管理功能模块和接口开发等工作，项目需求见第二条。

二、项目需求

| 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- |
| 预算采集表单编辑、导入、校验开发 | 55个部门采集表单汇总表进行编辑、导入 |
|  | 55个部门进行筛选可以查看每个预算总表 |
| 预实分析报表开发 | 取历史实际数据和预测数据，提供预算执行进度分析，支持对维度查询，为管理决策提供数据洞察。 |
| SAP集成 | 按多种维度组合(品类、物资用途、内部订单、工厂组织等)查询可用预算 |
|  | 采购需求生效完成预算预占用 |
|  | 采购发票过账完成预算实际占用 |
|  | 采购需求删除、采购发票取消等业务完成预算释放 |
|  | 确保整个预算编制与分析过程中所使用的组织架构主数据来源唯一、标准统一 |
| 费控系统集成 | 传递已审定的预算数据，为费用报销业务提供实时、准确的预算控制依据（强控/预警），并反馈执行数据，实现预算编制与控制的闭环管理 |
| 企业微信集成 | 支持与企业微信集成，支持审批待办集成，支持预算编制、调整的审批人进行移动快捷审批 支持预算系统消息推送消息至企业微信，实现企业内部统一的消息通知查看入口，提高消息的触达率 |
| MDM | 人员主数据、录入与Sap组织架构匹配与后续权限维护 |
| 说明 | 其他为满足本项目集成需求所涉及到的基础数据集成、三方系统接口、系统本身的功能优化改造开发等工作量，及其他未尽开发内容均包含在此合同内 |

## 第二节 双方职责

## 第一条 招标方职责

（一）整体组织此次议标工作；

（二）免费提供此次工作所需的办公场所、电源；

（三）在开工前组织会审并进行确认；

（四）对投标方工程质量、进度、安全文明施工进行监督和控制；

（五）按照双方约定付款条件支付项目费用

## 第二条 投标方职责

（一）提供本项目需求所需的软件、技术、工具；

（二）负责进行整体项目的调研、分析、设计、开发、实施、调试、技术服务、人员培训、试运行、上线运维等工作，直至SAP ERP项目如期上线；

（三）投标方人员必须配备达到招标方工期要求的人员力量，投标方配备的人员必须具备胜任本次项目的工作能力，对于不能胜任工作的人员，招标方有权向投标方提出建议，投标方在2日内进行更换；

（四）投标方严格遵守招标方内部管理制度，严格按照招标方要求进行考勤、餐饮等行为。

# 合同主要条款

第1条  定义

下列词语具有本条所赋予的含义：

1.1 “甲方”指内蒙古蒙泰集团有限公司，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

1.2 “乙方”指                      ，包括其法定的承继者和经许可的受让人。

1.3 “合同”指甲方和乙方就开发实施服务所达成的合同、协议，包括合同正文、合同附件以及文件明确构成合同的其他文件。

1.4 “合同价格”指根据本合同约定的条件，在乙方完全履行本合同义务后甲方应根据本合同第7条的约定支付给乙方的费用。

1.5 “生效日期”指本合同第16条中所约定的合同的生效日期。

1.6 “技术资料”指项目实施所涉及的设计、开发、验收、技术指导、技术/使用培训等文件。

1.7 “技术服务”指由乙方根据项目需求提供的与接口设计、开发、调试、验收、测试、运行相应的技术指导、技术配合、技术\使用培训、售后服务等全过程的服务。

1.8 “现场”指乙方实施合同约定服务的场所，即内蒙古蒙泰集团有限公司。

1.9 “验收”指甲方依据本合同实现约定的内容进行成果检验。

1.10 “日（天）、月、年”指公历的日、月、年；“日（天）”是指24小时；“周”是指7天，“月”是指30天。

1.11 除本合同另有约定外，“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，均包括本数；“不满”、“以外”，不包括本数；“×日前”“×日后”不包括当日。按照日、月、年计算期间的，开始的当天不算入，从下一天开始计算。期间的最后一天不是工作日的，该期间应于下一个工作日终止。

1.12 “交付作品”指乙方在项目实施服务过程中所留下来的技术与服务的项目资料，包括但不限于需求调研报告、需求分析文档、详细设计方案、接口说明文档、测试报告、应用程序、培训手册、数据库表结构说明等文档。

第2条  开发实施服务范围

2.1本次集成开发项目需要乙方提供标准REST API接口（含基础数据类接口），接口传输采用JSON数据格式。

2.2 项目需求内容如下：

| 功能点 | 功能详情 |
| --- | --- |
| 预算采集表单编辑、导入、校验开发 | 55个部门采集表单汇总表进行编辑、导入 |
|  | 55个部门进行筛选可以查看每个预算总表 |
| 预实分析报表开发 | 取历史实际数据和预测数据，提供预算执行进度分析，支持对维度查询，为管理决策提供数据洞察。 |
| SAP集成 | 按多种维度组合(品类、物资用途、内部订单、工厂组织等)查询可用预算 |
|  | 采购需求生效完成预算预占用 |
|  | 采购发票过账完成预算实际占用 |
|  | 采购需求删除、采购发票取消等业务完成预算释放 |
|  | 确保整个预算编制与分析过程中所使用的组织架构主数据来源唯一、标准统一 |
| 费控系统集成 | 传递已审定的预算数据，为费用报销业务提供实时、准确的预算控制依据（强控/预警），并反馈执行数据，实现预算编制与控制的闭环管理 |
| 企业微信集成 | 支持与企业微信集成，支持审批待办集成，支持预算编制、调整的审批人进行移动快捷审批 支持预算系统消息推送消息至企业微信，实现企业内部统一的消息通知查看入口，提高消息的触达率 |
| MDM | 人员主数据、录入与Sap组织架构匹配与后续权限维护 |
| 说明 | 其他为满足本项目集成需求所涉及到的基础数据集成、三方系统接口、系统本身的功能优化改造开发等工作量，及其他未尽开发内容均包含在此合同内 |

2.3本项目为交钥匙工程，项目开发实施服务主要由乙方承担，包括但不限于开展的需求调研、接口设计、开发工作，乙方负责项目实施服务的管理和控制。乙方应按照合同约定协助甲方或其指定方完成与项目实施相关的工作。乙方应根据合同约定，向甲方人员提供为顺利完成项目所必需的培训、指导。

2.4乙方应指派具有相应资格和丰富经验的工作人员（具体人员名单见《乙方项目实施人员名单》（附件一），按照约定的时间提供项目实施服务；要求乙方项目经理在                       项目阶段全程现场办公，指导项目过程；要求乙方项目开发人员在                        项目阶段全程参与项目，保证开发质量；要求乙方项目实施人员在                           项目阶段全程参与项目，保证交付作品和开发成果切实落地执行。

2.5 在项目实施期间，甲方应为乙方提供必要的协助，如组织沟通、需求调研、实施协调等；乙方可以在项目实施期间要求甲方提供办公场地，在不影响履行本合同乙方义务的前提下，经甲方书面同意，乙方工作人员可以在甲方的所在地和乙方的工作场所之间灵活分配时间，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目实施人员。如甲方认为乙方的项目实施人员不能满足项目实施要求，甲方有权要求乙方更换相关实施人员。乙方如在甲方所在地现场办公，应遵守甲方的相关管理制度和规定，包括考勤，餐饮，不得迟到和早退。

2.6甲方应向乙方提供项目需求有关的技术文件、标准等技术资料。除严格用于合同目的外，乙方不得在未经甲方书面同意的情况下，允许第三方使用或向第三方转让甲方提供的技术资料。项目实施服务完成后，乙方应按甲方要求将甲方提供的所有需求相关文件退还甲方。

第3条  交付作品

3.1乙方应向甲方提供本次项目过程中的产出物，包括但不限于需求文档、详细设计文档、系统使用文档、接口文档等。

3.2乙方的交付作品应满足合同约定的验收标准。

3.3 交付作品的所有权和使用权。

3.3.1 甲方拥有交付作品的使用权。

3.3.2 对于在签署本合同前或在本项目范围外由乙方或其他第三方创作或被许可给乙方的任何作品或系统/软件（无论是书面形式还是机器可读形式）以及对其所作的任何后续修改（简称“已有作品”），其著作权和其他知识产权仍属于乙方或第三方。但只要已有作品构成任何交付作品的一部分，甲方即拥有使用此类已有作品的永久正式许可。

3.4 乙方提供项目实施服务及交付作品的地点为内蒙古蒙泰集团有限公司。

第4条  工作进度

4.1 项目全生命周期分为两部分，开发实施期自乙方正式入场计算，开发实施期为 2025年10月20日-2025年11月底 ，上线运行期为6个月。

4.2乙方应在交付期内尽快进行需求调研、制定项目计划，并按照项目计划提供项目实施服务（含交付作品）。

4.3 进度计划各节点的实现以甲乙双方共同签署的验收报告中确认的验收结果为准。但此报告并不能减轻或免除乙方在项目全生命周期内的义务和责任，以及乙方对产品功能和性能与合同约定不相符所应承担责任。

第5条  确认与验收

5.1乙方提供的项目开发和实施服务及交付作品应满足本项目需求。在项目实施过程中所有乙方提供的交付物必须由甲方和乙方以书面形式进行签字确认。

5.2乙方完成的交付作品根据本合同约定需要由甲方确认的，甲方应在乙方提出书面要求后在双方约定的工作日内进行签字确认,交付作品不符合合同要求时除外。交付作品一经确认，除非双方协商一致并签署书面确认书，乙方不得对其内容进行更改。

5.3乙方按照合同约定的进度、质量要求完成相应阶段的实施服务后，应向甲方提出书面验收通知书。甲方在收到此通知书后5个工作日内安排人员，与乙方共同组成验收小组，对实施成果进行验收。

5.4 甲方应按照合同约定对乙方产品和实施服务及交付作品进行验收，甲方应签署相应的最终验收文件。如果甲方认为乙方的实施服务不符合合同约定而不予验收的，应以书面形式向乙方说明不予验收的理由及依据，乙方应根据甲方的说明进行改进。甲方核实改进后符合合同约定的情况下1个月内签署最终验收文件。

5.5 项目验收标准为满足本合同第2条 2.2 款约定的需求清单内容，且性能优异无异常，满足第三方调用要求、接口统一管理要求、文档完整性要求，且经过本合同第6条 约定的要求。

第6条  保证

6.1 乙方保证作为交付作品提供的相关交付物经过设计、调试、配置、开发、测试、部署、正式运行后，能够在上线运行期安全、稳定运行。上线运行期内乙方负责免费提供项目范围内需求完善、系统Bug修改和优化、人员培训、故障排除等服务。上线运行期后，系统Bug无限期提供免费修复。

6.2 乙方保证所交付的技术资料是完整的、清晰的和正确的，并且能够满足合同产品的调试、运行、配置、开发和使用的要求。

6.3如果乙方提供的交付作品有错误或缺陷，乙方应无偿进行完善，并赔偿因此给甲方及最终用户造成的损失。

6.4 乙方保证及时派遣合格的实施人员提供专业、正确和高效的实施服务。乙方从第三方雇佣实施服务人员的，所有费用应由乙方自行承担，且乙方所雇佣的任何第三方人员事前须经甲方书面同意。

6.5乙方应保证所提交的交付作品通过相关信息安全测评，并接受技术督查，并对由于产品存在安全隐患而引起的信息安全事件负责。

6.6甲方应按照项目实施进展情况及时向乙方提供完成项目所需的真实的和准确的基础文件资料和数据。

6.7甲方在应用软件实施工作开始以前，组织完成服务器及网络环境的搭建，提供满足系统运行要求的测试环境，乙方负责测试环境的部署和测试。

第7条  合同价格

7.1 本合同价格为人民币（大写）       元整(￥        元，含6%增值税)。该合同价格包括但不限于乙方在项目期间发生的差旅费、食宿费及履行本合同下其他所有义务所需的费用。

7.2 合同价款的支付

7.2.1甲方应以电汇/汇票/支票方式向乙方支付合同价款。

7.2.2 甲方应按照下述进度向乙方支付合同价款：

（1）甲乙双方签署合同并正式生效后，甲方30日内支付合同总价的 30 %作为预付款，付款金额为人民币（大写）       元整（￥    元，含6%增值税）

（2）乙方完成需求设计、调试、配置、开发、测试、部署并上线，乙方提供合同全额30%的增值税发票，甲方于收到发票之日起30日内支付合同总价的30%作为上线款，付款金额为人民币（大写）   元整（￥   元，含6%增值税）。
	（3）上线运行期后，甲方对项目进行最终验收，验收通过后乙方提供合同全额30%的增值税发票，甲方于收到发票之日起30日内支付合同总价的30%作为验收款，付款金额为人民币（大写）     元整（￥    元，含6%增值税）。

（4）剩余10%合同款付款金额为人民币（大写）    元整（￥       元，含6%增值税）为质保金，自甲乙双方正式验收签字之日开始，系统连续   6   个月使用无问题，甲方30日内一次性支付。

每次付款提供收据和相关的资料。

（5）上线运行期后，如之前签订过关联项目的《运维协议》则按原项目《运维协议》内容和周期执行，本合同不再单独签订《运维协议》。

7.3项目结算

最终验收结算秉承多退少补原则，以第2条 2.2款项目需求和据此估算的《乙方开发费用明细清单》为基础，以入场实施过程中需求调研、项目开发和实施发生的实际工作量（包括人天统计、工作项统计等）为实际依据，进行最终结算；如因甲方原因（如第2条 2.2款项目需求范围扩大、需求重大变更或显著增加、周期延长）导致乙方新增工作量，乙方需提供证明材料，甲方签字认可后作为结算依据，未涉及的工作量也要从总价款核减后进行结算。

7.4 乙方开发费用明细清单（评估估算）

| 阶段 | 工作项 | 交付物 | 工作量 (人天) | 单价 (元/人天) | 合计 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： |  |  |  |  |  |

第8条  专利权和技术成果

8.1乙方可在条件许可时就交付作品中包含的技术成果申请专利，取得专利权。未经甲方书面同意，乙方不得公开发表、使用或向任何第三方提供交付作品中的技术成果。除乙方已经取得的成果外。

8.2 乙方有权在完成本合同约定的实施服务后，利用所取得的技术成果进行后续改进，由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果，归乙方所有。

8.3乙方所提交的交付作品不应存在任何权利瑕疵，乙方所提交的交付作品应当具有自主知识产权，乙方应保证甲方（包括甲方指定或允许的使用方）免于遭受因第三方提起侵权索赔而产生的任何损失。如果任何第三方向甲方提起侵权索赔，乙方应负责与之进行交涉，并承担由此引起的一切责任。

第9条  保密

9.1乙方应对在履行本合同过程中获悉的甲方的有关数据机密、文档资料、商业秘密及甲方要求保密的其他信息（以下简称“保密信息”）严格保密，并采取相应的保密措施。乙方应承担的保密义务包括但不限于：

9.1.1 未经甲方书面同意，不得将上述保密信息披露给任何第三人；

9.1.2 不得将上述保密信息用于本合同以外的其他目的；

9.1.3 在本合同终止或解除后或按甲方要求，及时将上述保密信息返还甲方或按甲方要求作适当处理。

9.2上述保密义务的期限至保密信息正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日止。

9.3 乙方违反保密义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

9.4 以上保密内容由甲方造成，乙方不承担任何责任。

第10条  违约责任

10.1甲乙双方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，守约方有权要求违约方承担继续履行、赔偿损失或支付违约金等违约责任。

10.1.1非因甲方原因（如项目范围扩大，需求重大变更或显著增加）或未经甲方书面同意，乙方未能按照合同约定的时间进度完成项目实施服务，每逾期1天应向甲方支付合同价格0.5%的违约金。上述违约金的支付不能免除乙方继续履行合同的义务。延期超过30天（含本数）时，甲方有权解除本合同，且此解除并不影响甲方要求乙方支付违约金的权利。

10.1.2 未经甲方书面同意，乙方中途无故更换项目负责人或项目核心实施人员，造成项目延期的，则从项目人员中途无故更换之日到项目整体交付期届满之日，乙方每天应向甲方支付合同价格0.5%的违约金。

10.1.3 如乙方在甲方场地办公，未经甲方同意，乙方在甲方所在地现场办公的实施人员擅离工作岗位，如发生【5】次以上上述行为，超出次数乙方每次应向甲方支付合同价格0.5%的违约金。

10.1.5 如果乙方无故单方面终止合同或因乙方原因甲方终止合同的，乙方应向甲方退还甲方已支付的所有费用，并支付相当于被终止部分合同价款20%的违约金。

10.1.6乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，并应就差额部分向甲方进行赔偿。

10.2 按照7.2.2支付条款约定，若甲方迟延支付合同价款超过30日后，乙方应向甲方发出书面催款通知，甲方应在收到该通知后30日内付款，如若还未付款，每逾期一日，应按合同总价0.5%支付滞纳金。

第11条  分包

11.1未经甲方事先书面同意，乙方不得将合同约定的任何工作对外分包；否则，甲方有权扣除分包部分的合同价款，且可视情况决定是否提前终止本合同。

第12条  合同暂停与终止

12.1 合同暂停

乙方有违反或拒绝执行合同约定的行为时，甲方有权书面通知乙方，乙方应在接到通知后5个工作日内（含本数）对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，如果乙方未在上述期限内对违反或拒绝执行合同的行为进行纠正，甲方有权暂停履行本合同。对于此种暂停，甲方无需另行通知乙方，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方承担。甲方行使暂停权利后，有权停付到期应向乙方支付的暂停部分的合同价款。

12.2 合同终止

12.2.1 除本合同已有约定的合同终止情形外，若乙方未能履行合同项下的任何义务，在收到甲方发出的要求乙方纠正违约行为的通知后15天内（含本数）仍未能采取纠正措施，则甲方可向乙方发出书面解除合同的通知，终止全部或部分合同。此种合同终止并不损害或影响甲方根据本合同已采取或将采取任何补救措施的权利。

12.2.2 因乙方违约导致甲方终止部分或全部合同的，甲方可以在同等条件和方式下向第三方采购乙方未交付的系统/软件或已交付但被退回的系统/软件。“乙方应承担甲方向第三方采购所发生的所有额外费用。”并应按照甲方要求继续履行合同未终止部分。

第13条  不可抗力

13.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

13.2 任何一方由于不可抗力而影响合同义务履行时，可根据不可抗力的影响程度和范围延迟或免除履行部分或全部合同义务。但是受不可抗力影响的一方应尽量减小不可抗力引起的延误或其他不利影响，并在不可抗力影响消除后，立即通知对方。任何一方不得因不可抗力造成的延迟而要求调整合同价格。

13.3 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后2周内（含本数），取得有关部门关于发生不可抗力事件的证明文件，并以传真等书面形式提交另一方确认。否则，无权以不可抗力为由要求减轻或免除合同责任。

13.4 如果不可抗力事件的影响已达120天或双方预计不可抗力事件的影响将延续120天（含本数）以上时，任何一方有权终止本合同。由于合同终止所引起的后续问题由双方友好协商解决。

第14条  适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

第15条  争议解决

15.1 双方发生争议时，应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。

15.2 若争议经协商仍无法解决的，按以下方式处理：

（1）诉讼：向”甲方”所在地人民法院提起诉讼。

15.3 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

第16条  合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。

第17条  签订日期

合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

第18条  份数

本合同正本一式6份，甲方执4份，乙方执2份。

第19条  特别约定

特别约定是对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

甲        方：内蒙古蒙泰集团有限公司        乙        方：

纳税人识别号：91150600736111934W           纳税人识别号：

法人授权代表：                             法人授权代表：

签 订 日  期：      年    月    日          签 订  日 期：      年   月    日

地        址： 鄂尔多斯市东胜区民族路       地        址：

开  户 银 行： 鄂尔多斯市工行东绒支行       开 户  银 行：

账        号： 0612054609200002936          账        号：

附件一：乙方项目实施人员名单

| 姓名 | 身份证号 | 联系电话 | 专业 | 公司职务 | 项目角色 | 参与项目阶段 | 参加工作几年 | 几年系统实施经验 | 是否现场办公 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：请单独在“乙方项目实施人员名单”后附上项目成员个人简历介绍。

投标文件格式

1.议标报价函

______________(议标人)：

我方已全面阅读和研究了____________________________议标文件材料(包括补充文件材料)，并经过现场踏勘、问题澄清，充分理解并掌握了本次议标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受议标文件材料及其全部条件，并按此确定本次投标的各项承诺内容，以本投标书向你方发包的本标的全部内容进行投标。

1. 总投标价为人民币(大写)_______________________元整，小写_____元，税率为_____%。

2.拟派项目经理：____，身份证号：

3.若我方中标，在接到你方发出的中标通知书起_________日内（日历日），我方将按议标文件材料规定的期限与你方签订采购合同。

4.我方将严格按照有关议标投标法及议标文件材料的规定参加投标，并理解贵方不保证投标价最低的投标人中标。

5.此投标报价函总投标价与分项报价完全一致，否则我方自愿承担一切后果。

6.我方完全响应议标方的付款方式，若不响应，

我方的付款方式为：______________________________。

7.我方完全响应议标方的开发实施工期、运维工期和质保期要求，若不响应，

我方的工期计划为：______________________________。

9.其它优惠条件                                      。

投标人：                                 (打印全称并盖章)

法定代表人：                             (打印姓名并签字)

或

委托代理人：                            (打印姓名并签字)

日期：      年     月     日

2.分项报价函

| 项目阶段 | 交付物 | 功能详情 | 单价（元） | 总人天 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额合计： |  |  |  |  |  |

3.社保缴纳证明

项目投标授权代理人、拟派项目人员、参加述标的人员社保。

4.业绩合同证明

投标方具有近3年至少5项相关项目实施业绩，且至少3项1年以上投运业绩。

5.授权委托书（格式）

授权委托书

本人    (姓名)系    (投标公司名称)的法定代表人，现委托    (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        (项目名称)投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。代理人无转委托权。

委托期限：      。

附：授权代理人及法定代表人的身份证复印件

投标人：                 (盖单位章)

法定代表人：             (签字)

身份证号码：

委托代理人：             (签字)

身份证号码：

年  月  日

6.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：           性别：         年龄：        职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：             （盖单位章）

年    月    日

7.项目经理及项目人员概况表

项目经理情况表

| 姓 名 |  |
| --- | --- |
| 职 务 |  |
| 职 称 |  |
| 执业资格 |  |
| 学 位 |  |
| 主 要 工 作 经 历 |  |

8.项目人员概况表

| 名 称 | 姓 名 | 职 务 | 职称/执业资格 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 人 员 概 况 表 |  |  |  |  |

- 9.企业营业执照（三证合一）

- 10.企业资质证书（附对应证书复印件或扫描件）

资质证书表

| 序号 | 资质证书名称 | 等级 | 证书编号 | 发证单位 | 发证年份 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 11.体系认证表（附对应证书复印件或扫描件）

体系认证表

| 序号 | 资质证书名称 | 证书编号 | 认证单位 | 有效期至 年 月 日 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12.与本项目相关的业绩资料

近三年业绩汇总表（2022年-至今）

| 序号 | 项目名称 | 业主单位名称 | 合同签订时间 | 投运时间 | 简述项目概况及履约情况 | 业主联系人 | 业主联系电话 | 乙方项目经理 | 是否拟派项目经理 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.表中的项目必须全部填写不得擅自删减，若投标人认为有其他需要说明的情况可增加项目（表格不够另附） 2.近三年业绩及目前正在执行合同情况必须提供能够证明业绩的有效证明：包括合同、中标通知书或使用单位的书面评价等其中一项原件；不提供能够证明业绩的有效证明视为无业绩。 3.投标人申报的关于资质、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。发现虚假业绩按废标处理并没收投标保证金。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人（公司全称并加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人（投标代理人）签字，按手印： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 13.企业财务资料

- 14.技术方案

- 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：           性别：         年龄：        职务：

系                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：             （盖单位章）

年    月    日